# 1. El Proyecto: Inteligencia Regulatoria para la Dirección

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema de inteligencia de negocio que mantenga a la dirección de la empresa informada sobre los cambios regulatorios que afectan a nuestro sector.

Actualmente, el seguimiento de la legislación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) es un proceso manual, lento y susceptible de errores. Con este sistema, automatizaremos la detección de nuevas leyes, decretos o normativas, procesaremos la información para extraer su impacto en el negocio de retail y la presentaremos de forma clara y concisa a la dirección a través de los canales de comunicación habituales. En resumen, pasaremos de un seguimiento reactivo a uno proactivo.

# 2. Tareas por Fases

A continuación, se detalla el plan de trabajo dividido en fases. Estas fases y tareas buscan ser una guía estructural de cómo afrontar el proyecto.

## 2.1. Fase de Análisis Funcional y Operativo

En esta etapa inicial, necesitamos entender exactamente qué buscamos.

- Comprensión del BOE y sus secciones: El BOE es inmenso. Debemos identificar las secciones más relevantes para nuestro negocio (por ejemplo, Disposiciones Generales, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Consumo).

- Identificación de palabras clave: Definiremos las palabras clave y frases que nos permitan filtrar el contenido del BOE y centrar el análisis en normativas que puedan afectar a nuestra operativa, a la legislación laboral, a la fiscalidad o a la protección al consumidor.

## 2.2. Fase de Desarrollo de Scraping

Una vez que sepamos qué buscar, nos centraremos en cómo obtener la información de manera eficiente.

- Análisis del método óptimo de scrapeo: Evaluaremos las mejores herramientas para la extracción de datos del BOE. Elegiremos la mejor opción en función de lo que descubramos en la etapa anterior, escalabilidad a futuro y versatilidad para reutilización en futuros proyectos. No obstante, sin ánimo de condicionaros, os dejo las opciones que considero a priori mejores.

  - Scrapy: Es un framework de Python muy potente y escalable, ideal para proyectos complejos con grandes volúmenes de datos. Permite un control total sobre el proceso.

  - Octoparse: Una herramienta visual de bajo código que facilita el scraping sin necesidad de programar, ideal para un prototipo rápido, pero quizás menos flexible a largo plazo.

  - n8n: Aunque no es una herramienta de scraping puro, podemos usar su nodo HTTP Request para hacer la petición web y su procesador de código (Code Node) para parsear el HTML. Es una opción muy atractiva si queremos que todo el flujo esté en la misma plataforma.

## 2.3. Fase de Almacenamiento y Limpieza de Datos

La calidad de nuestros datos va a ser fundamental para que el LLM funcione correctamente.

- Elección de la base de datos (BBDD): Decidiremos si utilizaremos una base de datos relacional como PostgreSQL o una no relacional como MongoDB. La elección dependerá de la estructura de los datos que queramos almacenar. La BBDD almacenará la información original extraída del BOE.

- Estructura de la tabla y campos: Diseñaremos la estructura de la tabla con campos claros como id, titulo, fecha, url y texto_completo_boe.

- Limpieza de datos: El texto legal suele contener formatos especiales. Debemos limpiarlo y preprocesarlo para que sea legible y óptimo para ser consumido por el LLM.

## 2.4. Fase de Creación de Flujo (n8n)

Esta es la fase de automatización. Utilizaremos n8n como orquestador de todo el proceso.

- Recuperación de datos de la BBDD: Crearemos un flujo en n8n que se conecte a la base de datos y extraiga las nuevas publicaciones que se han scrapeado y almacenado.

- Procesamiento con LLM y prompting: Usaremos el nodo de LLM de n8n para enviar el texto de las publicaciones y, a través de técnicas de prompting, le pediremos que:

  - Identifique las partes clave que nos afectan.

  - Resuma los puntos principales en lenguaje de negocio.

  - Estime el posible impacto en la empresa.

- Integración y uso de los resultados: Finalmente, diseñaremos los flujos para comunicar los hallazgos:

  - Chatbot: Alimentar un chatbot para consultas rápidas.

  - Envío de novedades: Enviar resúmenes por correo electrónico a la dirección y/o notificaciones a un canal específico en Microsoft Teams.